El Wero y la Negra - Planeación del Sprint

Leonardo David Garcia Jimenez
Erick Amezcua Pérez

Mildred Lilith Meza Castro

Marias Fernanda Mora Arreola

Luis Fernando Martínez Merlin

# Sección 1

El Wero y la Negra

Planeación del Sprint – Sistema de Venta de TacosMetodología Ágil (Scrum)

# Sección 2

1. Metodología Ágil (Scrum)

El proyecto utiliza Scrum para:• Organización en Sprints.• Entrega continua de funcionalidades.• Mejora constante del sistema.

# Sección 3

2. Marco Scrum (Roles)

Roles definidos:• Product Owner: Define y prioriza.• Scrum Master: Facilita y elimina impedimentos.• Equipo de Desarrollo: Implementa funcionalidades.

# Sección 4

3. Sprint y Fases

Duración: 2 semanasCiclo:• Planeación• Desarrollo• Revisión• Retrospectiva

# Sección 5

4. Propuesta del Proyecto

Aplicación web para la venta de tacos:• Registro e inicio de sesión.• Catálogo de productos.• Gestión de carrito de compra.

# Sección 6

5. Historias de Usuario

• Registro de Usuario• Inicio de Sesión• Ver Productos (Menú)• Agregar al Carrito• Cerrar Sesión

# Sección 7

6. Sprint Goal

“Permitir a los usuarios registrarse, iniciar sesión y comenzar a interactuar con la aplicación de tacos.”

# Sección 8

7. Estimación (Puntos)

Total: 18 puntos• Registro: 5 pts• Login: 3 pts• Ver productos: 3 pts• Carrito: 5 pts• Logout: 2 pts

# Sección 9

8. Plan Técnico y Riesgos

Técnico: JWT para autenticación.Riesgos:• Validación incorrecta.• Fallos en carga de productos.

# Sección 10

9. Conclusión

Scrum permite organizar el desarrollo de manera eficiente, sentando bases sólidas para pedidos y pagos futuros.